**Tabel 4.1.1.1** Product Backlog TCID Careers

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Task | Priority |
| 1. | Dapat melakukan Sign Up | High |
| 2. | Dapat melakukan Login | High |
| 3. | Dapat melakukan Forgot Password | Medium |
| 4. | Dapat melakukan Change Password | Medium |
| 5. | Applicant dapat mengisi data diri lengkap yang dapat dijadikan sebagai CV | High |
| 6. | Applicant dapat melihat CV | Medium |
| 7. | Applicant dapat melakukan Online Test | High |
| 8. | Applicant dapat melihat pengumuman hasil seleksi dan informasi untuk tahap selanjutnya | High |
| 9. | Admin dapat melakukan seleksi terhadap data-data Applicant | High |
| 10. | Admin dapat melihat detail CV dari para Applicant | Medium |
| 11. | Admin dapat mengubah hasil seleksi | High |
| 12. | Admin dapat mengubah jadwal seleksi tahap selanjutnya | High |
| 13. | Admin dapat melakukan Modify Test | Medium |
| 14. | Admin dapat melakukan View Test | Medium |

**Tabel 4.1.1.2** Sprint Backlog TCID Careers

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Product Backlog | Task | Week 1  (Hours) | Week 2  (Hours) | Week 3  (Hours) | Week 4  (Hours) |
| 1. | Halaman Sign Up | Design tampilan UI Sign Up | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coding Sign Up | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Testing | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Halaman Login | Design tampilan UI Login | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coding Login | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Testing | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Halaman Forgot Password | Design tampilan Forgot Password | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coding Forgot Password | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Testing | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Halaman Change Password | Design tampilan Change Password | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coding Change Password | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Testing | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Halaman Fill CV | Design tampilan Fill CV | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Coding Fill CV | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Testing | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | Halaman View CV | Design tampilan View CV | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Coding View CV | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Testing | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Halaman Online Test | Design tampilan Online Test | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Coding Online Test | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Testing | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Halaman View Result | Design tampilan View Result | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coding View Result | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Testing | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Halaman Applicant Selection | Design tampilan Applicant Selection | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Coding Applicant Selection | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Testing | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Tampilan detail data Applicant | Design tampilan detail data Applicant | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Coding detail data Applicant | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Testing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | Halaman Selection Result | Design tampilan Selection Result | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Coding Selection Result | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Testing | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Halaman Interview Session | Design tampilan Interview Session | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coding Interview Session | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Testing | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Halaman Modify Test | Design tampilan Modify Test | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Coding Modify Test | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Testing | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Halaman View Test | Design tampilan View Test | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Coding View Test | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Testing | 0 | 1 | 1 | 1 |

**Tabel 4.1.1.4** Scrum Meeting

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Date | Task | Status |
| 1. | 2017-09-06 | Membahas konsep secara matang dan UML yang akan dibuat | Konsep dan UML sudah ditentukan |
| 2. | 2017-09-08 | Menentukan workflow, schedule, sitemap, and halaman apa saja yang akan dibuat | Workflow, schedule, sitemap, dan rencana halaman sudah ditentukan secara garis besar |
| 3. | 2017-09-11 | Membahas workflow yang dibuat | Workflow sudah ditentukan dengan pembagian tugas untuk setiap anggota |
| 4. | 2017-09-12 | Membahas tema untuk UI yang akan dipakai dan UX yang akan diterapkan | Tema yang akan dipakai telah disepakati dan berbagai fitur yang mendukung sudah ditentukan |
| 5. | 2017-09-13 | Membahas desain mock up yang akan dibuat | Desain dan layout penempatan sudah ditentukan |
| 6. | 2017-09-14 | Mendiskusikan tampilan UI yang cocok dan sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan | Tampilan sudah ditentukan dan memulai pembuatan UI kit. |
| 7. | 2017-09-21 | Membahas dan menentukan schedule, deadline, dan tujuan yang harus dicapai | Schedule dan deadline yang sudah ditentukan bersifat tentatif |
| 8. | 2017-09-26 | Melakukan finalisasi terhadap sitemap | Sitemap dan alur yang berjalan sudah difinalisasi |
| 9. | 2017-09-28 | Menentukan halaman yang harus dibuat diurutkan dari yang paling utama | Merincikan halaman yang harus dibuat menggunakan sketsa kasar sudah diselesaikan |
| 10. | 2017-10-06 | Membahas ulang tentang halaman yang akan dibuat karena adanya beberapa perubahan pada konsep sistem | Beberapa perubahan sudah dibuat mengikuti konsep yang terbaru |
| 11. | 2017-10-12 | Mendesain sketsa awal untuk bebrapa halaman utama beserta fitur yang akan dibuat | Beberapa sketsa halaman yang akan dibuat sudah digambarkan |
| 12. | 2017-10-17 | Membahas desain UI untuk beberapa halaman yang sudah dibuat serta progress dari front end coding | Halaman Sign Up dan Login sudah dapat berjalan secara tampilan |
| 13. | 2017-10-18 | Membahas progress back end coding untuk halaman Sign Up dan Login | Halaman Sign Up dan Login sudah dapat berjalan dan sudah disambungkan ke database |
| 14. | 2017-10-19 | Membahas progress dari front end coding dari desain mock up yang sudah diselesaikan | Front end coding sudah mencapai 60% dari total halaman |
| 15. | 2017-10-20 | Mendiskusikan tentang penyelesaian front end coding yang agak terlambat dari deadline yang ditentukan | Penyebab keterlambatan sudah diidentifikasi |
| 16. | 2017-10-24 | Menentukan dan membahas masalah yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian | Solusi untuk menyelesaikan masalah sudah didapatkan |
| 17. | 2017-10-27 | Menentukan deadline baru untuk penyelesaian front end coding | Deadline kedua sudah ditentukan |
| 18. | 2017-10-30 | Membahas progress yang sudah dicapai untuk front end coding | Front end coding sudah hampir selesai |
| 19. | 2017-10-31 | Melakukan beberapa testing untuk beberapa validasi yang sudah dibuat di front end coding | Validasi untuk kolom pengisian sudah berjalan |
| 20. | 2017-11-01 | Membuat daftar pertanyaan untuk wawancara user | Beberapa pertanyaan sudah dibuat |
| 21. | 2017-11-02 | Membahas progress dari coding front end | Tersisa 4 halaman lagi untuk diproses dengan front end coding |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |